**Róbert Ivan**

**Spokojnosť s výsledným dielom, ťažkosti počas vývoja**

S výsledným dielom som spokojný. Ťažkosti počas vývoja boli najmä komunikačné, nie s členmi týmu ale so zadávateľom.

**Zmeny do ďalších verzií**

Keďže stránka školy sa má za chvíľku meniť tak by som ju prispôsobil novému designu . Doplnil by som aj databázu osôb , aby obsahovala všetkých zamestnancov na škole aby bol projekt úplne úspešný.

**Dodržanie plánu a odlišností**

Keďže sme sa zo zadávateľom neboli schopný stretnúť celé dva týždne tak sme nadobudli celkom slušný sklz , ktorý sme ťažko doháňali . V strede sa nám dosť zmenili podmienky keďže sme boli dohodnutý , že databázu dostaneme a nakoniec sme ju museli vytvoriť.

**Priebeh komunikácie, tímovej spolupráce a deľby úloh**

Naša komunikácia bola prevažne on-line , keďže sa stretnúť nebolo treba viac ako raz za týždeň a všetko čo bolo treba sme si povedali pred stretnutím so školiteľom. Hodnotil by som ju na výbornú.